打 合 せ 記 録

| 工事名 | B様邸 浴室・洗面所リフォーム工事 | 記録No. | RF-260910-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日時 | 2026年9月10日（木）14:00〜15:00 | 場所 | B様邸（現地） |
| 出席者 | 施主：B様ご夫妻／当社：リフォーム課 長田／協力会社：C設備 宮下 |  |  |
| 記録者 | リフォーム課 長田 |  |  |

■ 協議事項

| No. | 項目 | 内容 | 状況 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ユニットバス | 1616サイズで決定。色はホワイト系。浴室内に手すりを2か所追加する。 | 決定 | 長田 | 9/18 発注 |
| 2 | 洗面化粧台 | 幅750で検討中。ショールームで実物を見てから決めたいとのこと。 | 保留 | B様 |  |
| 3 | 洗面所の床 | 既存のクッションフロアをはがし、新しいクッションフロアに張り替える。約3.2㎡。 | 決定 | 長田 | 着工後 |
| 4 | 壁・天井 | 洗面所の壁と天井のクロスを張り替える。約14m2。 | 決定 | 長田 | 着工後 |
| 5 | 撤去・処分 | 既存の浴槽と洗面台を撤去し、処分する。 | 決定 | 宮下 | 着工後 |
| 6 | 追加費用 | 手すり2か所の追加分。概算3万円（税抜）で了承。 | 決定 | 長田 | 9/18 見積提出 |

■ 工事の予定

- 着工：2026年10月13日（火）予定。工期は約5日間。

- 工事中は浴室が使えないため、近くの入浴施設の案内をお渡しする。

- 駐車スペースは、ご自宅前の1台分を工事車両用にお借りする。

■ 次回

- ショールーム見学のあと、洗面化粧台の品番を確認する。